RESEARCH部 — ビジネス要件定義書 (BRD) v1.0

EC仕入れリサーチ自動化システム（RESEARCH）　v1.0

1. 文書管理表

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書名 | RESEARCH部 ビジネス要件定義書 |
| バージョン | v1.0 |
| 作成日 | 2026-06-05 |
| 最終更新日 | 2026-06-05 |
| 作成者 | NiceEze 自律COO |
| 承認者 | 代表取締役CEO 松浦 学 |
| ステータス | 承認済（Gate 1スプリント適用中） |
| 関連文書 | RESEARCH_SRS_v1.0.docx / RESEARCH_SEQ_v1.0.pptx |

2. ビジネス背景（EC仕入れ情報格差問題）

EC仕入れ業務において、仕入れ担当者は複数プラットフォーム（Amazon・楽天・Yahoo等）の価格を手動で調査しており、1商品あたり30〜60分の調査工数が発生している。情報非対称性により最安仕入れ先の見逃しが頻発し、利益率の低下と意思決定の遅延が深刻な課題となっている。また、定番商品の選定はバイヤーの経験則に依存しており、データドリブンな判断基準が欠如している。RESEARCH部は8社固定プラットフォームの価格マトリクス自動取得・トレンドスコア算出・統合ダッシュボード提供により、価格調査時間80%削減・定番商品判定精度85%以上を目標とする。

| 課題 | 現状値 | RESEARCH目標値 |
| --- | --- | --- |
| 価格調査工数（1商品） | 30〜60分/件 | 6分以内（80%削減） |
| 調査対象プラットフォーム数 | 担当者依存（2〜4社） | 8社固定（均一カバレッジ） |
| 定番商品判定精度 | 経験則（定量基準なし） | ≥85%（retention_score） |
| 情報非対称性リスク | 高（最安先見逃し多数） | 最安amber強調で即時把握 |

3. 主要機能一覧

| ID | 機能名 | 概要 | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- |
| RES-A01 | 8社価格マトリクス | Amazon/楽天/Yahoo/au PAY/Qoo10/ヨドバシ/ビック/ヤマダの8社固定。unit_price/case_price取得。SHA-256 cache_key管理 | Must |
| RES-A02 | トレンドスコア | growth_score/bestseller_score/retention_score算出。RETENTION_THRESHOLD=0.6でis_staple判定。≥0.8でTODO起票 | Must |
| RES-A03 | 統合ダッシュボード | RES-A01/A02タブ切替。モバイル対応。IndexedDB niceeze_cache_v142キャッシュ。LAYOUT_MASTER準拠 | Must |

4. ステークホルダー定義

| ステークホルダー | 役割 | 主要タッチポイント | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仕入れ担当者 | 価格マトリクス参照・発注判断 | RES-A01 価格マトリクス画面 | Must |
| EC運営者 | トレンド分析・商品選定 | RES-A02 トレンド分析画面 | Must |
| CEO（松浦 学） | KPI確認・Gate承認 | 統合ダッシュボード / COO報告 | Must |

5. 成功指標（KPI）

| KPI | 目標値 | 計測方法 | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| 価格調査時間削減率 | ≥80%削減 | 調査工数ビフォーアフター計測 | G1 |
| 定番商品判定精度 | ≥85% | retention_score実績 vs 実売 | G2 |
| APIレスポンス時間 | ≤0.7秒 | Cloud Run p95レイテンシ | G1 |
| APIキーフロント露出件数 | 0件 | bandit自動スキャン | 全Gate |
| テスト全Pass数 | 38テスト全Pass | unittest CI結果 | G1 |
| 月額インフラコスト（MVP） | ¥0（無料枠） | GCP請求 / 月次 | G1 |

6. Gate制（G0〜G4）/ FinOps 月額上限管理

| Gate | 完了条件 | FinOps上限 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 | GCP環境構築・Secret Manager設定完了 | ¥0（無料枠） | インフラ基盤のみ |
| G1 | RES-A01/A02基本動作・bandit 0件・38テスト全Pass | ¥0（無料枠内） | IndexedDB v142 / Cloud Run無料枠 |
| G2 | RES-A03統合ダッシュボード完成・KPI初期計測 | ¥2,250〜¥4,500/月 | Keepa API / Google Trends実連携 |
| G3 | AI強化（Claude API統合）・定番判定精度≥85% | ¥4,500/月 | Claude API月次呼出 |
| G4 | 全機能Go-Live・全KPI達成 | ¥5,000/月上限 | スケールアップ準備 |

FinOps原則: MVP（G1完了）時点での月額インフラコスト¥0（Cloud Run・Firestore無料枠活用）。G3以降のClaude API費用は月¥2,250〜¥4,500。月額上限¥5,000でGCP予算アラート設定。

7. 制約条件・前提条件

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| セキュリティ | bandit 0件必須（CI自動チェック） |
| プライバシー | PII不使用（個人情報を収集・処理しない） |
| 暗号化 | AES-256暗号化 + RLS（Firestore） |
| パフォーマンス | APIレスポンス0.7秒以下（Cloud Run p95） |
| UI準拠 | LAYOUT_MASTER準拠（font-mono tabular-nums tracking-tight） |
| キャッシュ | IndexedDB niceeze_cache_v142 使用 |
| 前提条件 | GCP Secret ManagerにAPIキー設定済み（Gate 0） |
| 前提条件 | research_dashboard.html がG1完了時点で実装済み |